## Slide 1
Temel Özellikler
    Canlı Müşteri Desteği 7/24
    İkame Araç Desteği
    Dil ve Para Birimi Desteği
    Gelişmiş Güvenlik Özellikleri
    Entegre Harita Servisleri
    Anlık Mesajlaşma
    Fiyat Uyarıları
    Favori Araçlar
    Raporlama ve Analitik
    Kampanyalar ve Rezervasyonlar
    Gelişmiş Özellikler
    Gelişmiş Analitik ve Veri Görselleştirme
    AI Destekli Kişiselleştirilmiş Öneriler
    Dijital Cüzdan Desteği
    Unicar Green Filo
    Lojistik Destek Entegrasyonu
Takım ve Roller
    Proje Yöneticisi
    Ürün Yöneticisi
    Mobil Uygulama Geliştirici
    Backend Geliştirici
    Veritabanı Yöneticisi
Kullanılacak Teknolijiler
    Swift UIKİT
    Android Kotlin
    Node.js,
    PostgreSQL,
    Firebase Cloud Messaging (FCM)
Zaman Çizelgesi
2ND MONTH
1ST
MONTH
3RD MONTH
4TH MONTH
5TH MONTHS
6TH MONTH
7TH MONTH
8TH MONTH
Ön Hazırlık Çalışmaları
UI/UX Tasarımları
Mobil Entegrasyon
Test Aşması
Analiz Çalışmaları
Servis ve Altypaı Çalışmaları
WEB Entegresyon
Uygulamanın Canlıya Alınması
UNICAR RENTAL “Yolculuğunuz Bizimle Başlasın!”
%55
Proje Maaliyeti
200.000$ (Total)
    DevOps Mühendisi
    UI/UX Tasarımcısı
    Kalite Güvence Mühendisi
    Güvenlik Uzmanı
    Destek ve Müşteri İlişkileri Uzmanı
%20
%10
%15
DEVELOPMENT
SUPPORT AND TRAINING
MANAGEMENT AND OTHERS
INFRASTRUCTURE AND TECHNOLOGY
    Google Maps API
    JWT (JSON Web Tokens)
    OAuth 2.0
    Amazon Web Services (AWS)
    Docker Jenkins